ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

# ΤΜΗΜΑ Α

## ΓΕΝΙΚΑ

1.	Τίτλος του έργου:

«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΑΜΙ-ΜΠΕΪΚΑ – Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

2.	Περιγραφή του έργου:

- Το έργο περιλαμβάνει  :

- Την κατασκευή δικτύου άρδευσης 3χλμ.

- Την κατασκευή δεξαμενής - αντλιοστασίου

- Την τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο και στην υπό κατασκευή γεώτρησης

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας - Νομός Πέλλας – Δήμος  Πέλλας – Δημοτική Ενότητα Μεγ. Αλεξάνδρου

4. 	Στοιχεία του κυρίου του έργου:

..Δήμος Πέλλας.............................................................................................

..Δ/νση: Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως   γωνία -  Δημαρχείο..............................................................................................

Τηλ: 23823 - 50800

...fax: 23820-26697............................................................................................

................................................................................................

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

..Δήμος Πέλλας

...Δ/νση: Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως   γωνία -   Δημαρχείο...................................................................

....Τηλ: 23823 - 50800...........................................................................................

....fax: 23820-26697............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.

1.Χωματουργικές εργασίες:

1.1. Αφαίρεση φυτικών γαιών στη ζώνη κατάληψης των έργων

1.2. Εκσκαφή γαιωδών

1.3. Μεταφορές

1.4. Διάστρωσεις

1.5. Επιχώσεις σκαμμάτων με προϊόντα εκσκαφής ή αμμοχάλικο– εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο

2.Κατασκευή τεχνικών φρεάτια/κτίρια

2.1. Γενικές εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

2.2. Εξυγιάνσεις

2.3. Κατασκευή ξυλοτύπων

2.4. Εργασίες σκυροδέτησης

2.5. Οικοδομικές εργασίες

2.6. Επιχώσεις

3. Τοποθέτηση αγωγών

3.1. Τοποθέτηση αγωγών

3.2. Τοποθέτηση συσκευών

3.3. Δοκιμασίες

4. Οδοποϊία

4.1. Μεταφορές

4.2. Κατασκευή αγροτικής οδοποιϊας

5. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες – Τοποθέτηση εξοπλισμού

# ΤΜΗΜΑ Β

|  |  | ## ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |  |  |  |
|  |  | Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Ο συντάκτης του ΣΑΥ : Aβραμίδης Ελευθέριος , Πολ.Μηχ/κός . |  |  |  |
| 1. |  | Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). |  |  |  |
| 2. |  | Για κάθε επί μέρους φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. |  |  |  |
|  |  |  | Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. |  |  |
| Φ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ | (1) Προεργασίες |  |  | 1.1 | Εγκατάσταση εργοταξίου |
|  |  |  |  | 1.2 | Τοπογραφικές εργασίες |
|  | (2) Θεμελιώσεις |  |  | 2.1 | Αφαίρεση Φυτικής γης – Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη |
|  |  |  |  | 2.2 | Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη |
|  |  |  |  | 2.3 | Εξυγιάνσεις |
|  |  |  |  | 2.4 | Μεταφορές |
|  |  |  |  | 2.5 | Κατασκευή ξυλοτύπων |
|  |  |  |  | 2.6 | Εργασίες σκυροδέτησης |
|  | (3) Υπέργειες κατασκευές |  |  | 3.1 | Κατασκευή ξυλοτύπων |
|  |  |  |  | 3.2 | Εργασίες σκυροδέτησης |
|  |  |  |  | 3.3 | Τοιχοποιίες |
|  |  |  |  | 3.4 | Επενδύσεις - Επιστρώσεις |
|  |  |  |  | 3.5 | Κουφώματα |
|  |  |  |  | 3.6 | Μεταλλουργικές εργασίες |
|  |  |  |  | 3.7 | Τοποθέτηση στέγης |
|  | (4) Επενδύσεις - Βαφές |  |  | 4.1 | Μονώσεις – Επιχρίσματα |
|  |  |  |  | 4.2 | Βαφές |
|  | (5)Υδραυλικά |  |  | 5.1 | Τοποθέτηση αγωγών |
|  |  |  |  | 5.2 | Τοποθέτηση συσκευών |
|  |  |  |  | 5.3 | Επιχώσεις σκαμμάτων - Εγκιβωτισμοί |
|  | (6) Διαμορφώσεις |  |  | 6.1 | Επιχώσεις |
|  | (7) Οδοποιία |  |  | 7.1 | Μεταφορές |
|  |  |  |  | 7.2 | Κατασκευή βάσης |
|  | (8)Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες |  |  | 8.1 | Εγκατάσταση εξοπλισμού |
|  | (9) Δοκιμές |  |  | 9.1 | Υδραυλικές δοκιμές |

| ###### Κίνδυνοι |  | # Πηγές κινδύνων |  | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 2.5 | Φ 2.6 | Φ 3.1 | Φ 3.2 | Φ 3.3 | Φ 3.4 | Φ 3.2 | Φ 3.3 | Φ 3.4 | Φ 3.5 | Φ 3.6 | Φ 3.7 | Φ 4.1 | Φ 4.2 | Φ 5.1 | Φ 5.2 | Φ 5.3 | Φ 6.1 | Φ 7.1 | Φ 7.2 | Φ 8.1 | Φ 9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01000. Αστοχίες εδάφους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01100. Φυσικά πρανή | 01101 | Κατολίσθηση. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01102 | Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01103 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/ εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01104 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01105 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01106 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές | 01201 | Κατάρρευση. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01202 | Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01203 | Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01204 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/ εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01205 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01206 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01207 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01300. Υπόγειες εκσκαφές | 01301 | Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01302 | Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01303 | Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01304 | Κατάρρευση μετώπου προσβολής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01400. Καθιζήσεις | 01401 |  | Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01402 |  | Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01403 |  | Διάνοιξη υπογείου έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01404 |  | Ερπυσμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01405 |  | Γεωλογικές/ γεωχημικές μεταβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01406 |  | Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01407 |  | Υποσκαφή/ απόπλυση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01408 |  | Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01409 |  | Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01410 |  | Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01500. Άλλη πηγή | 01501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 02101 |  | Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02102 |  | Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02103 |  | Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02104 |  | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02105 |  | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02106 |  | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02107 |  | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 02108 |  | Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02109 |  | Μέσα σταθερής τροχιάς -Εκτροχιασμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων | 02201 |  | Ασταθής έδραση |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02202 |  | Υποχώρηση εδάφους/ δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02203 |  | Έκκεντρη φόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02204 |  | Εργασία σε πρανές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02205 |  | Υπερφόρτωση |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 02206 |  | Μεγάλες ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη | 02301 |  | Στενότητα χώρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02302 |  | Βλάβη συστημάτων κίνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02303 |  | Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02304 |  | Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02305 |  | Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02400. Εργαλεία χειρός | 02401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02402 |  | Σκαπτικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02500. Άλλη πηγή | 02501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03000. Πτώσεις από ύψος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03100. Οικοδομές-κτίσματα | 03101 |  | Κατεδαφίσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03102 |  | Κενά τοίχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03103 |  | Κλιμακοστάσια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03104 |  | Εργασία σε στέγες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03200. Δάπεδα εργασίας – προσπελά-σεις | 03201 |  | Κενά δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03202 |  | Πέρατα δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03203 |  | Επικλινή δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03204 |  | Ολισθηρά δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03205 |  | Ανώμαλα δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03206 |  | Αστοχία υλικού δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03207 |  | Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03208 |  | Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03209 |  | Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03210 |  | Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03211 |  | Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03300. Ικριώματα | 03301 |  | Κενά ικριωμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03302 |  | Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03303 |  | Ανατροπή. Αστοχία έδρασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03304 |  | Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03305 |  | Κατάρρευση. Ανεμοπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03400. Τάφροι/φρέ-ατα | 03401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03500. Άλλη πηγή | 03501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις | 04101 |  | Ανατινάξεις βράχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04102 |  | Ανατινάξεις κατασκευών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04103 |  | Ατελής ανατίναξη υπονόμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04104 |  | Αποθήκες εκρηκτικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04105 |  | Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04106 |  | Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση | 04201 |  | Φιάλες σετιλίνης/οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04202 |  | Υγραέριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04203 |  | Υγρό άζωτο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04204 |  | Αέριο πόλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04205 |  | Πεπιεσμένος αέρας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04207 |  | Δίκτυα ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04208 |  | Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση | 04301 |  | Βραχώδη υλικά σε θλίψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04302 |  | Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04303 |  | Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04304 |  | Συρματόσχοινα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04305 |  | Εξολκεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04306 |  | Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04400. Εκτοξευόμενα υλικά | 04401 |  | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04402 |  | Αμμοβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04403 |  | Τροχίσεις/λειάνσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04500. Άλλη πηγή | 04501 |  | Ηλεκτροπληξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός | 05101 |  | Αστοχία. Γήρανση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05102 |  | Αστοχία. Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05103 |  | Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05104 |  | Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05105 |  | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05106 |  | Κατεδάφιση παρακειμένων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05200. Οικοδομικά στοιχεία | 05201 |  | Γήρανση πληρωτικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05202 |  | Διαστολή-συστολή υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05203 |  | Αποξήλωση δομικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05204 |  | Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05205 |  | Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05206 |  | Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05207 |  | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05208 |  | Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05300. Μεταφερό-μενα υλικά - Εκφορτώσεις | 05301 |  | Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 05302 |  | Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 05303 |  | Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05304 |  | Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05305 |  | Ατελής/έκκεντρη φόρτωση |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05306 |  | Αστοχία συσκευασίας φορτίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05307 |  | Πρόσκρουση φορτίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05308 |  | Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05309 |  | Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05310 |  | Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05311 |  | Εργασία κάτω από σιλό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05400. Στοιβασμένα υλικά | 05401 |  | Υπερστοίβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05402 |  | Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05403 |  | Ανορθολογική απόληψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05500. Άλλη πηγή | 05501 |  | Πτώση/μετατόπηση ξυλοτύπων κατόπην ανεπαρκούς στηρίξεως |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05502 |  | Πτώση/μετατόπηση ξυλοτύπων κατά την διαδικασία αποσυναρμολόγησης |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05503 |  | Πτώση δομικού στοιχείου κατά ή μετά την αφαίρεση ξυλοτύπων |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06000. Πυρκαγιές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06100. Εύφλεκτα υλικά | 06101 |  | Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06102 |  | Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06103 |  | Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06104 |  | Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06105 |  | Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06106 |  | Αυτανάφλεξη-απορρίμματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06107 |  | Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα | 06201 |  | Εναέριοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06202 |  | Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06203 |  | Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06204 |  | Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06300. Υψηλές θερμοκρασίες | 06301 |  | Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06302 |  | Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06303 |  | Χρήση φλόγας-χυτεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06304 |  | Ηλεκτροσυγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06305 |  | Πυρακτώσεις υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06400. Άλλη πηγή | 06401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07000. Ηλεκτρο-πληξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07100. Δίκτυα-εγκαταστά-σεις | 07101 |  | Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07102 |  | Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07103 |  | Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07104 |  | Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07105 |  | Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07106 |  | Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07200. Εργαλεία-μηχανήματα | 07201 |  | Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07202 |  | Ηλεκτροκίνητα εργαλεία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07300. Άλλη πηγή | 07301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08000. Πνιγμός/ Ασφυξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08100. Νερό | 08101 |  | Υποβρύχιες εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08102 |  | Εργασίες εν πλω-πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08103 |  | Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08104 |  | Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08105 |  | Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08106 |  | Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08107 |  | Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08108 |  | Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08200. Ασφυκτικό περιβάλλον | 08201 |  | Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08202 |  | Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08203 |  | Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08204 |  | Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08300. Άλλη πηγή | 08301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09000. Εγκαύματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09100. Υψηλές θερμοκρασίες | 09101 |  | Συγκολλήσεις/συντήξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09102 |  | Υπέρθερμα ρευστά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09103 |  | Πυρακτωμένα στερεά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09104 |  | Τήγματα μετάλλων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09105 |  | Άσφαλτος/πίσσα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 09106 |  | Καυστήρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09107 |  | Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09200. Καυστικά υλικά | 09201 |  | Ασβέστης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09202 |  | Οξέα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09300. Άλλη πηγή | 09301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100. Φυσικοί παράγοντες | 10101 |  | Ακτινοβολίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10102 |  | Θόρυβος /δονήσεις | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10103 |  | Σκόνη | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10104 |  | Υπαίθρια εργασία. Παγετός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10105 |  | Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10106 |  | Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10108 |  | Υγρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10109 |  | Υπερπίεση/υποπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10200. Χημικοί παράγοντες | 10201 |  | Δηλητηριώδη αέρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10202 |  | Χρήση τοξικών υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10203 |  | Αμίαντος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10204 |  | Ατμοί τηγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10205 |  | Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10206 |  | Καπναέρια ανατινάξεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10207 |  | Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10208 |  | Συγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10209 |  | Καρκινογόνοι παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10300. Βιολογικοί παράγοντες | 10301 |  | Μολυσμένα εδάφη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10302 |  | Μολυσμένα κτίρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10303 |  | Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10304 |  | Χώροι υγιεινής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ΤΜΗΜΑ Γ

|  | ## ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |
|  | ### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
|  | Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). |

| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | (2) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | (3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) | (4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) |
| 1201 | Φ-5.2, 9.1 | Π.Δ. 1073/81 | Να τηρούνται οι αποστάσεις από τα πρανή, οι εργάτες να φοράνε κράνη και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Επίσης να γίνεται σήμανση. |
| 1202 | Φ-2.2, 2.3 | Π.Δ. 1073/81 | Να τηρούνται οι αποστάσεις από τα πρανή, οι εργάτες να φοράνε κράνη και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Επίσης να γίνεται σήμανση. |
| 1302 | Φ-2.1,2.2 | Π.Δ. 1073/81 | Να τηρούνται οι αποστάσεις από τα πρανή, οι εργάτες να φοράνε κράνη και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Επίσης να γίνεται σήμανση. |
| 2101 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Σηματοδότηση των δρόμων και τήρηση των ορίων ταχύτητας. |
| 2102 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Σηματοδότηση των δρόμων και τήρηση των ορίων ταχύτητας. |
| 2103 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Σηματοδότηση των δρόμων και τήρηση των ορίων ταχύτητας. |
| 2104 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Σηματοδότηση των δρόμων και τήρηση των ορίων ταχύτητας. |
| 2105 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Σηματοδότηση των δρόμων και τήρηση των ορίων ταχύτητας. |
| 2106 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Επιμελής και διαρκής συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων. |
| 2107 | Φ-1.1, 2.1, 2.4, 6.1, 7.1, 7.2, | Π.Δ. 1073/81 | Επιμελής και διαρκής συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων. |
| 2201 | Φ-2.1, 2.2, 6.1 | Π.Δ. 1073/81 | Διαρκής έλεγχος ευστάθειας των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας. |
| 2205 | Φ- 2.4, 7.1 | Π.Δ. 1073/81 | Τήρηση των ορίων φόρτωσης αυτοκινήτων |
| 3102 | Φ-3.3 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν κράνος και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη των εργασιών. |
| 3104 | Φ-3.7 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν κράνος και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη των εργασιών. |
| 3201 | Φ-3.4 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν κράνος και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη των εργασιών. |
| 3202 | Φ-3.4 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν κράνος και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη των εργασιών. |
| 4501 | Φ-8.1 | Π.Δ. 1073/81 | Να τηρούντα οι κανόνες ασφαλείας και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη των εργασιών |
| 5102 | Φ-2.5 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν κράνος και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη. |
| 5206 | Φ-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν κράνος και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη. |
| 5301 | Φ-2.1, 2.4, 7.1 | Π.Δ. 1073/81 | Προσεκτική μεταφορά και στοίβαξη. |
| 5302 | Φ-2.1, 2.4, 7.1 | Π.Δ. 1073/81 | Προσεκτική μεταφορά και στοίβαξη. |
| 5304 | Φ-2.1, 2.4 | Π.Δ. 1073/81 | Προσεκτική μεταφορά και στοίβαξη. |
| 5305 | Φ-2.1, 2.4 | Π.Δ. 1073/81 | Προσεκτική μεταφορά και στοίβαξη. |
| 5501 | Φ-2.4, 3.1 |  | Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. |
| 5502 | Φ-2.4, 3.1 |  | Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. |
| 5503 | Φ-2.4, 3.1 |  | Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. |
| 6303 | Φ-8.1 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν γάντια και ειδική μάσκα. |
| 6304 | Φ-8.1 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν γάντια και ειδική μάσκα. |
| 6305 | Φ-8.1 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν γάντια. |
| 7102 | Φ-2.1, 2.2 | Π.Δ. 1073/81 | Πληροφόρηση από τις οικείες αρχές |
| 9101 | Φ-8.1 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν γάντια. |
| 9105 | Φ-7.2 | Π.Δ. 1073/81 | Οι εργάτες να φορούν γάντια – ειδικά υποδηματα |
| 10102 10103 10104 10105 | Σε όλες τις φάσεις. | Π.Δ. 1073/81 |  |

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81)

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:

1.	Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

2.	Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

3.	Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

4.	Χώροι αποθήκευσης

5.	Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

6.	Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

7.	Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 και π.δ. 1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε

|  | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| --- | --- |
| 1 | Π.Δ. 778 / 80 (ΦΕΚ 193 Α) «περί των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» |
| 2 | Π.Δ. 1073 / 81 (ΦΕΚ 260 Α, διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 320 Α / 81) «περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». |
| 3 | Π.Δ. 17 / 96 (ΦΕΚ 11 Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89 / 391 ΕΟΚ και 91 / 383 ΕΟΚ». |
| 4 | Π.Δ. 305 / 96 (ΦΕΚ 212 Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92 / 57 ΕΟΚ». |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

# ΤΜΗΜΑ Α

|  | ## ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό – ηλεκτρομηχανολογικό έργο – κτιριακό τα έργα που θα κατασκευαστούν θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ Παλαιφύτου. |  |
| 2. | Ακριβής διεύθυνση του έργου: Τ.Κ. Παλαιφύτου – Περιοχή Ποτάμι - Μπέικα |  |
| 3. | Αριθμός αδείας: Δεν απαιτείται |  |
| 4. | Στοιχεία του κύριου του έργου: Δήμος Πέλλας Δ/νση: Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως γωνία - Δημαρχείο Τηλ: 23823 - 50800 fax: 23820- 26697 |  |

5.    Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο |  | ### Διεύθυνση | Ημερ/νία | Παρατηρήσεις |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. |  | ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 28-1-2013 |  |  |
| 6. | Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: |  |  |  |  |

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |

# ΤΜΗΜΑ Β

## ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| 1. | Τεχνική περιγραφή του έργου : Θα κατασκευαστεί αρδευτικό δίκτυο, κτίριο υδατοδεξαμενής – αντλιοστασίου. Θα τοποθετηθεί Η/Μ εξοπλισμός. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Παραδοχές μελέτης: Οι πλείστες των εργασιών που περιλαμβάνονται στο έργο είναι κυρίως χωματουργικές, κατασκευής τεχνικών, υδραυλικές, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικές |  |

Α. ΥΛΙΚΑ

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά  προέρχονται από τη ευρύτερη περιοχή

Β. ΕΔΑΦΟΣ

Έδαφος συνεκτικό – Δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

-

| 3. | “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| --- | --- |

# ΤΜΗΜΑ Γ

|  | ## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |  |
| --- | --- | --- |
| Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία : |  |  |
| 1. | ## Θέσεις δικτύων |  |
|  | 1.1 | Ύδρευσης:ΟΧΙ |
|  | 1.2 | ## Αποχέτευσης: ΟΧΙ |
|  | 1.3 | Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης): ΟΧΙ |
|  | 1.4 | Παροχής διαφόρων αερίων: ΟΧΙ |
|  | 1.5 | Παροχής ατμού: ΟΧΙ |
|  | 1.6 | Κενού ΟΧΙ |
|  | 1.7 | Ανίχνευσης πυρκαγιάς ΟΧΙ |
|  | 1.8 | Πυρόσβεσης |
|  | 1.9 | ## Κλιματισμού ΟΧΙ |
|  | 1.10 | ## Θέρμανσης ΟΧΙ |
|  | 1.11 | ## Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών): ΟΧΙ |
|  | 1.12 | Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες |
| 2. | Σημεία των κεντρικών διακοπτών Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 |  |
| 3. | Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο |  |
|  | 3.1 | αμίαντος και προϊόντα αυτού |
|  | 3.2 | Υαλοβάμβακας |
|  | 3.3 | Πολυουρεθάνη |
|  | 3.4 | Πολυστερίνη |
|  | 3.5 | άλλα υλικά |
| 4. | Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) |  |
| 5. | Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου: Πανταχόθεν ελεύθερο |  |
| 6. | ## Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας: Κενό |  |
| 7. | Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση: Κενό |  |
| 8. | Άλλες ζώνες κινδύνου: Κενό |  |
| 9. | Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) : Κενό |  |

# ΤΜΗΜΑ Δ

|  | ## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| --- | --- |
| 1. | Εργασίες σε υπαιθρο Οι εργάτες να φορούν κράνος και λαστιχένιες μπότες και να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη |
| 2. | Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου: - |
| 3. | Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου: - |
| 4. | Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες: Προσοχή σε δίκτυο ΟΚΩ / ενημέρωση από τις οικείες υπηρεσίες |
| 5. | Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς: Κενό |
| 6. | Άλλα στοιχεία - Σε όλους τους χώρους του εργοταξίου θα εξασφαλίζονται τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων - Θα τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. |

# ΤΜΗΜΑ Ε

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

1. Σε συννενόηση με την υπηρεσία επίβλεψης

2.

3.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ